财政专项资金和项目资金管理培训资料

建始县财政局

一、近年来项目管理中存在的问题

近年来，通过各级审计、检查、巡视巡察以及财务监督检查，部分单位在项目资金管理、使用方面还存在一些问题和薄弱环节，具体表现在“两个不到位、两个不规范”：

一是项目前期工作不到位。部分项目单位没有建立项目库，资金到位后临时拼凑项目；项目论证不充分，可行性研究不细致，未进行前期绩效评估，存在盲目上项目和超财力实施项目现象；项目设计不专业、不合理，没有认真勘察现场，导致项目实施过程中变更频繁；预算造价未按规定标准，人为提高单价，设计资料不完整，影响投资评审进度和质量；化整为零、随意拆分项目，规避投资评审、政府采购限额标准；无资金来源擅自实施项目，不报批、不审核、不报备，造成新的债务和缺口；项目前期费开支数额较大，且无任何资金来源，长期挂账。

二是项目管理不到位。内部控制流于形式、形同虚设，研究项目工作的三重一大会议记录严重失真，讨论不够充分，表决不规范；项目管理把关不严，实施过程中不按图施工，随意调整、变更项目实施内容，随意增加工程量；对于增加工程量项目，未按规定进行投资评审、未签订补充合同；项目实施过程中，监理履职不到位，存在质量和安全隐患。

三是资金使用不规范。部分项目随意调整资金来源；资金使用控制不严格，超合同实施项目；竣工结算送审金额、审定金额大于合同价款；资金支付不精准、指标未细化，导致各项目之间相互挤占、挪用资金；项目、资金“双台账”建立不完整、不规范，未按统一模板登记入账；资金结算数据不准确，账目不清楚；节约意识不强，实施项目时没有考虑财政承受能力，存在超支现象；项目预留不可预见费、预备费使用不规范，自主权、随意性较大；绩效评价工作流于形式，绩效目标设定、绩效监控、绩效自评等工作走过场，项目效益不明显；项目竣工后，建成的公共基础设施等固定资产未及时入账核算，造成固定资产权属不清，存在损失风险。

四是报账资料不规范。部分项目报账资料不完整，签证资料缺失，要件不齐全；项目资料内容不严谨，存在逻辑错误；项目档案管理不规范，搜集整理归档不及时，补办痕迹明显；项目公示公告不到位，未全面接受群众监督。

二、2021年项目管理工作的相关财政业务要求

2021年，经济下行压力、减税降费、疫情影响三重因素叠加，财政支出刚性需求仍然较大，各方面对财政保障能力的要求更高、期待更大，而去年一揽子财税支持政策都是阶段性的、一次性的，财政运行更加艰难、收支矛盾更加突出。为切实用足、用活、用好专项资金，充分发挥资金最大效益，现将项目管理工作的相关财政业务要求做以下说明：

（一）多渠道开源增收，切实做好资金保障，做到“两个积极”。

1．积极组织抓收入。持续推进财税共治共享激励机制，激发乡镇政府招商引资、培植优质税源的积极性、创造性；充分利用土地出让相关政策，继续实行土地出让收入分成体制；加大税收、非税收入、国有资产处置收入征管力度，做到收入“颗粒归仓”，真正做大做强本级可用财力“蛋糕”。

2．积极向上争取资金。财政部门将以乡村振兴为契机，积极配合各部门向上争取政策、资金支持，多方筹措资金，切实做好项目资金保障。

（二）全方位节流压支，提升预算执行水平，做到“四个大力”。

1．大力倡导节约使用财政资金。坚持从严从紧使用项目资金，充分研究专项资金管理办法，不满负荷、超负荷使用财政资金，实行“瘦身”使用上级专项资金，对每一笔支出精打细算，真正节约使用财政资金。

2．大力调优项目支出。全面清理各类项目建设实施计划，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，坚持先预算后支出、无预算不支出，大力压减项目支出规模，全面优化支出结构。

3．大力统筹整合财政专项资金。精准谋划项目，建实项目储备库，按照轻重缓急择优筛选，合理规范分配财政资金。加大统筹整合使用财政专项资金力度，将上级专项资金和本级资金有效衔接，优先使用上级专项资金，减轻本级财政压力，运用多方式、多渠道积极盘活存量资金。

4．大力提高资金使用绩效。全面落实“花钱必问效、无效必追责”的要求，发挥绩效评价作用，对项目实施情况进行全方位绩效评价，并将结果运用与资金分配直接挂钩。

（三）多层次提质增效，从严加强项目管理，做到“十个严格”。

1．严格执行财政专项资金前置审批制度。对各级分配下达的财政专项资金，由资金主管部门拟定项目资金分配方案，会同财政部门按照资金性质和管理办法，结合上级任务要求和实际建设需求，提出明确意见报县政府审定，做到“项目当年可实施，资金当年可使用”。对于上级专项资金在200万元以下的由分管县领导、常务副县长审定，200万元及以上的报县政府常务会研究审定。

2.严格执行预算指标精细化管理。财政部门在下达专项资金指标文件和录入指标时，应将预算指标细化到具体的明细子项目。项目单位在编制项目文本、设定绩效目标时也要做到项目与预算资金指标一一对应，不能笼统归总。

3. 严格预算执行和精准使用资金。各部门应严格执行预算，严格按照预算指标规定用途拨付使用资金，不得擅自改变资金用途，确保资金拨付使用精准。各部门应优先使用上级专项资金，尽量减轻县本级财政支出压力，坚持量入为出、厉行节约、略有结余的原则，有多少钱办多少事，确保项目建设不出现资金缺口、不新增债务。

法规提示：《中华人民共和国预算法》第十三条规定：经人民代表大会批准的预算，非经法定程序，不得调整。各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

第七十二条规定：各部门，各单位的预算支出应当按照预算科目执行。严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂，确需调剂使用的，按照国务院财政部门的规定办理。

第九十三条  各级政府及有关部门、单位有下列行为之一的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予降级、撤职、开除的处分：(一)未将所有政府收入和支出列入预算或者虚列收入和支出的;（二）违反法律、行政法规的规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征预算收入的;(三)截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴国库的预算收入的；(四)违反本法规定，改变预算支出用途的；(五)擅自改变上级政府专项转移支付资金用途的；(六)违反本法规定拨付预算支出资金，办理预算收入收纳、划分、留解、退付，或者违反本法规定冻结、动用国库库款或者以其他方式支配已入国库库款的。

4.严格执行投资评审规定。项目单位应做实做细项目前期工作和绩效目标设定，优化设计、精准造价，送审金额不得大于财政预算指标金额；严禁将项目“化整为零”、随意拆分、故意规避投资评审、政府采购限额标准；重点、重大项目实行统一规划（行业、区域、项目）、统一勘测设计、统一预算造价、统一投资评审、统一实施标准、统一监理、统一验收、统一结算、统一监督管理机制。严格坚持财政投资评审额度的规定（投资额度在200万元以上(含200万元)的政府投资项目纳入重点评审范围，由财政部门委托有资质的中介机构进行评审;对投资额在50万元以下(不含50万元)的投资项目，其工程预算采用工程量清单计价模式，由项目业主单位按照有关要求审定;对投资在50万元以上(含50万元)200万元以下(不含200万元)的投资项目，其工程预算由项目业主单位根据投资评审相关程序和质量要求进行内审或委托有资质的中介机构审核）。严格坚持无预算不评审，暂无资金来源、又确实需要实施的重点项目需报请县政府审批；原则上不得增加工程量，因特殊情况确需设计变更、项目调整增加工程量的，按规定控制在合同金额的10%以内，由项目单位组织地勘、设计、监理、施工方、发改、财政等相关部门共同对变更原因进行现场确认，提出优化建议，五方责任主体（建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位）签署书面意见并由项目单位按程序报请县政府审批，对变更工程预算要进行投资评审、签订补充合同；按照上级财政部门要求，今年将对1000万以上重点工程项目开展竣工结算财政评审工作。

法规提示：《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 5.严格执行政府采购规定。2021年省政府发布的政府采购限额标准有适当调整，货物和服务类40万元以上、工程类60万元以上（2020年度为100万元以上）纳入政府采购，勘察、设计、监理等服务类100万元、货物类200万元、建设工程类400万元以上实行公开招投标。财政局相关业务股室在审核各单位网上申报的《建始县行政事业单位采购计划表》时，要对是否有资金来源、用途是否符合专项资金管理的要求、是否有预算评审的《工程预算核定通知书》或内审的工程预算投资评审结论等情况进行审核。

6.严格执行合同约定。项目单位要严格按照设计方案、合同约定进行验收结算。住建部、湖北省政府先后发文，明确“充分尊重合同约定，不得以审计机关的审计结论作为工程结算依据”，其目的是进一步强化合同约束力和项目单位对工程全过程的监管主体责任，不得将管理责任转嫁到第三方。项目单位自行确定需要审计的，必须以合同金额（含补充合同）送审，审定金额不得大于合同金额。同时，项目实施过程中，应充分利用监理方的监督责任，不得随意增加投资计划，确保项目规范实施。

7.严格执行工程结算规定。首次拨款按合同总额的30%，进度款按照工程施工进度序时拨付，项目单位要提前申报资金用款计划，财政部门根据资金调度情况适时安排用款额度。项目完工后，统一按合同金额的3%预留质保金，不得再预留、收取其他任何费用。

法规提示：财政部、建设部印发的《建设工程价款结算暂行办法》第十二条规定：工程预付款结算应符合下列规定：（一）包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。（三）预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。（四）凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。

第十三条中规定：工程进度款支付：根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60％，不高于工程价款的90％向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

8.严格规范报账手续。遵循“谁用钱、谁负责、谁报账”的原则，进一步规范报账资料，按照既定程序完整、全面收集、整理报账资料，重大项目实行县级主管部门报账制，项目主管部门对报账资料的规范性负责，项目实施单位对报账资料的完整性、真实性、合法性负责。报账资料一般应包括但不仅限于以下资料：项目实施方案、预算评审的《工程预算核定通知书》或内审的工程预算投资评审结论、政府采购计划申报表，政府采购计划备案表、中标公告或中标通知书、三重一大”会议纪要、工程承包合同书、验收报告、税务发票及其他必要资料等。

9．严格管理项目档案资料。进一步建立完善“项目资金双台账”和“一个项目一份档案”管理制度，做实做细项目台账管理和档案管理工作。各单位要按照统一的 “项目资金双台账”模板和填报要求真实、准确填报相关数据，全面登记项目清单，及时收集、整理项目档案资料，做到资料完整、逻辑严密。同时要按月将台账报送财政局资金归口股室，财政局各业务股室与资金台账进行相关数据核对，随时掌握资金分配使用等有关情况。

10. 严格执行预算绩效管理。全面落实绩效管理主体责任，对绩效管理各个环节进行严格把控，全面落实“花钱必问效、无效必追责”的要求，发挥绩效考评管理工具的作用，对项目的效益进行多维度评估，将评估结果与资金分配、目标考核直接挂钩，确保财政资金绩效目标管理的科学性、及时性、完整性、规范性和有效性。